# Aether 项目现场验收报告

## 一、验收概述

本次对 Aether 桌面 IDE 进行现场验收，范围包括 Work 工作台、工作区资源、成果预览、运行任务列表、引擎连接与 Git 入口六项功能。全程采用只读方式，未修改任何源码或配置文件。

总体结论：六项功能在源码与运行态层面均真实实现且接线完整，未发现功能缺失或空壳实现。类型检查全量通过。但本次验收未能完成真实 UI 点击操作，详细限制见第四节。

## 二、项目现场状态

| 项目 | 实测情况 |
| --- | --- |
| 项目根目录 | D:\dev\aether-code |
| 技术栈 | Electron 39.2.6 + React 19.2.1 + electron-vite 5 |
| Git 分支 | dev，与 origin/dev 同步 |
| 当前提交 | 7afea03 支持同时运行多个隔离客户端，数据与端口互不干扰 |
| 工作树 | 33 个已修改文件 + 17 个未跟踪文件 |
| 开发服务器 | http://localhost:5180/ 实测 HTTP 200 |
| 引擎端点 | http://127.0.0.1:12323（embedded 模式） |

近期提交主线清晰：先落地 Work 办公模式，随后补充引擎监控页，再做办公文档统一入口与成果原文件另存，最后完成多客户端隔离。未跟踪文件中包含本次重点检查的 WorkRunList.tsx、work-run-list.ts 与 path-safety.ts，说明运行任务列表与路径安全是当前正在开发中的新能力。

## 三、六项功能验收结果

### 1. Work 工作台

结论：可用。Workbench.tsx 第 199 至 201 行通过双模式 ModeSurface 常驻挂载 WorkView，Work 与 Code 通过应用模式切换，并非两套重复视图。

面板挂载完整性已逐项核对：WorkView.tsx 第 567 行挂载运行任务列表，第 778 行挂载引擎监控，第 2051 行挂载工作区资源面板，第 2090 行挂载 Git 面板，第 2186 与 2447 行挂载成果面板。全部为真实组件，未发现空壳或占位实现。

### 2. 工作区资源

结论：可用。WorkWorkspacePanel.tsx 第 72 行调用真实 readDir 读取目录内容，四种状态均有对应 UI：加载态显示 Spinner，错误态在第 255 行提供角色为 alert 的错误条与重试按钮，空目录与筛选无结果分别在第 279 行区分文案，树容器在第 256 行设置 aria-busy。

Git 装饰信息处理上有一个可观测性缺口，见第四节问题三。

### 3. 成果预览

结论：可用。DocumentPreview.tsx 第 39 至 43 行的处理链完整：先做文件大小与完整性校验，再经 ErrorBoundary 捕获渲染异常，经 Suspense 处理异步加载，最后按 pdf、xlsx、docx、pptx 分派到对应渲染器。未知格式与解析失败均降级为明确的中文提示，document-kind.ts 第 51 行设定 16 MB 上限，第 68 行对解析异常统一给出用户可理解的说明而非抛出原始解析器错误。

### 4. 运行任务列表

结论：可用。WorkRunList.tsx 为完整实现，并非骨架代码。它从任务集合中筛选出未归档且状态为 running 或 waiting 的任务，提供秒级刷新的已运行时长、状态图标、停止按钮，并支持 Escape 键与点击外部关闭浮层。第 72 行在没有运行中任务时直接返回 null，空闲会话不会多出一个工具栏控件。

排序逻辑在 work-run-list.ts 中明确不按 updatedAt 排序，原因是状态轮询与流式进度会持续更新该字段，会导致可见列表每次心跳都跳动。这是一个考虑周到的细节。

### 5. 引擎连接

结论：可用。健康检查端点 http://127.0.0.1:12323/health 实测返回 HTTP 200，响应体 data.status 为 ok。未携带 instance token 访问 /api/v1/workspace/info 返回 401，提示 Invalid or missing instance token，说明鉴权链路正常工作而非接口裸奔。

引擎健康诊断在 host.ts 第 101 行实现为真实 HTTP 探针，记录最近成功时间、最近检查时间、延迟毫秒数、连续失败次数，并配有检查间隔、失败阈值与超时参数。渲染层在 WorkView.tsx 第 551 至 553 行显示引擎已连接或引擎未就绪。引擎运行时指标在 engine-runtime.ts 第 44 行定义 idle、loading、sample、unsupported、error 五态，其中 404 与 501 被单独归类为不支持而非失败，避免把能力缺失误报为故障。

### 6. Git 入口

结论：可用。WorkView.tsx 第 2090 行挂载 Git 面板，cwd 严格取当前 Work 任务的 workspacePath，代码注释明确说明不回退到 Code 工作区，确保 Git 操作始终限定在所选任务目录内。

功能覆盖暂存、提交、全部提交、AI 生成提交信息、推送、拉取、发布分支。没有仓库时通过 GitRepositoryNotice 给出提示，工作区干净时在第 645 行显示无待提交更改。

## 四、发现的问题

### 问题一：无法进行真实 UI 点击验收（高，环境限制）

本会话客户端未暴露可操作的浏览器标签，而 Aether 本身是 Electron 应用。在纯浏览器中打开 Vite 渲染页 http://localhost:5180/ 会出现白屏，控制台报错 Cannot read properties of undefined (reading 'browser')，位置在 browser-store.ts 第 75 行，调用链为 bootstrapRenderer、registerContributions、registerBrowserContribution、initializeBrowser。

根因是纯浏览器环境没有 preload 注入的 window.api。这属于 Electron 应用的预期行为，不算产品缺陷。但它意味着本次验收取得的是源码与 HTTP 端点级证据，不是像素级视觉验收。若需真正的 UI 验收，应在 Electron 窗口内通过会话标签授权操作。

### 问题二：当前会话无任务数据（中，数据缺失）

会话私有工作区目录为空，因此运行任务列表、成果预览、工作区文件树的有数据状态无法现场观察，本次仅验证了代码路径与空态设计。建议验收前先发起一个真实任务，产出若干文件后再复查。

### 问题三：Git 装饰失败静默吞掉（低，可观测性缺口）

WorkWorkspacePanel.tsx 第 121 至 124 行的 Git 状态获取异常被完全静默捕获，注释给出的理由是 Git 自己的标签页会报告详细错误。这个设计可以接受，但用户在文件树中看不到没有 Git 状态标记的原因，属于可观测性缺口。

## 五、质量证据

类型检查全量通过，typecheck:node 与 typecheck:web 两侧均无报错，退出码为 0。

主进程与预加载层之间的 IPC 通道双向完全对齐：主进程注册 141 个 handler，预加载层引用 141 个通道，预加载调用但主进程未注册的缺失项为 0，主进程注册但无人调用的孤立项也为 0。每个 handler 均带有 assertTrustedRenderer 调用方校验。

路径穿越防护实现于 path-safety.ts，可识别多层百分号编码隐藏的目录穿越，同时保留 100%done.txt 这类合法文件名，并已在四个位置真实调用：protocol.ts 第 270 行，以及 fs-client.ts 第 146、339、355 行。

新增的 e2e 用例存在且断言具体。work-run-list.spec.ts 第 38 行精确断言排序结果为 running-old、running-new、waiting-old。git-read-contention.spec.ts 覆盖三个并发场景：暂存需等待原生读取器关闭、竞争写入快速失败、新写入者无法继承等待配额，均对实际 git 状态做验证。

## 六、未验证项

以下内容本次未取得证据，需如实记录：

- 各面板的真实渲染效果、布局与交互行为，因缺少 Electron 窗口操作通道

- 有数据状态下的运行任务列表、成果预览与文件树实际表现

- e2e 测试套件的实际执行结果，本次只阅读了用例源码，未运行测试

## 七、后续建议

优先级从高到低：先在 Electron 窗口内通过会话标签完成一轮真实 UI 点击验收；接着发起真实任务产出文件，复查有数据状态下的各面板表现；然后运行新增的 e2e 用例取得实际通过结果；最后评估是否为工作区文件树的 Git 装饰失败补充轻量提示，改善可观测性。